PROPUESTA TÉCNICA

Definir estrategia de automatización y reglas de negocio

Sistema Automatizado para la Elaboración de Cartas y Notificaciones Legales (SisLegal)

Empresa formadora (residencia, NO es despacho ni usuaria legal): PluriOne S.A. de C.V. / Develop Talent & Technology — Puebla 46, Col. Roma Norte, Cuauhtémoc, C.P. 06700, CDMX.

Residente/autor: [PENDIENTE USUARIO: nombre, matrícula, carrera, periodo de estadías]

Asesor académico: [PENDIENTE USUARIO]  |  Asesor externo: Juan Méndez Herrera  |  Líder de proyecto: Edgar Loeffelmman

Versión 2.0 — 30/09/2026. Estado: verificada contra código, BD y servicios en vivo. Base: Requerimientos.pdf (puntos 3 al 7), Tipos de documentos legales.txt y PRD_A / PRD_BPluri / MVP.md del proyecto.

Ruta del proyecto: C:\Users\vave_\Escritorio\proyecto_r\proyecto_resi

1. Antecedentes y objetivo

El área jurídica elaboraba cartas, oficios, avisos y notificaciones por copiado manual: tiempos altos, errores de forma, destinatarios genéricos y nula trazabilidad de quién creó, revisó o aprobó cada documento.

Objetivo de esta propuesta: definir la estrategia de automatización (cómo se genera cada documento sin reescribir la UI por cada tipo) y las reglas de negocio (qué validaciones y flujos son obligatorios), ya implementadas y probadas en vivo en el MVP del 30/09/2026.

2. Alcance de la propuesta

2.1 Dentro del alcance

- Catálogo cerrado: 4 categorías, 11 tipos, 137 campos (ver §3.1).

- Generación por formulario dinámico + redacción IA + corrección IA + PDF institucional.

- Flujo de aprobación con dictamen, motivo obligatorio al rechazar y trazabilidad total.

- Clientes con verificación, notificaciones a actores, control de usuarios por roles y áreas.

2.2 Fuera del alcance (este ciclo)

- Firma electrónica avanzada / e.firma SAT, buzón tributario, integración con Poder Judicial.

- OCR masivo de expedientes (sin Azure AI Document Intelligence).

- SSO con Microsoft Entra ID, app móvil nativa, despliegue Docker / CI con GitHub Actions.

- Folios automáticos, subida real de fotos/anexos al servidor y purga de PDFs viejos (ver riesgos §8).

3. Estrategia de automatización

3.1 Captura parametrizada (sin reescribir la UI)

Todo documento nace de un catálogo de datos, no de pantallas a medida. Añadir un tipo nuevo = 1 entrada en TIPOS_POR_CATEGORIA + 1 entrada en CAMPOS_POR_TIPO (+ filas en tipos_documento / campos_tipo) + reglas de validación. La UI (SelectorCategoriaTipo, CampoFormulario, SeccionFormulario, ResumenDocumento) no cambia.

| Categoría | Tipos | Campos por tipo |
| --- | --- | --- |
| Cartas (4) | carta-poder, carta-responsiva, carta-renuncia, carta-intencion | 17 / 19 / 9 / 14 |
| Oficios (3) | oficio-peticion, oficio-comision, oficio-resolucion | 14 / 14 / 13 |
| Avisos (3) | aviso-privacidad, aviso-rescision, aviso-funcionamiento | 9 / 10 / 9 |
| Notificaciones (1) | notificacion-general (genérica) | 9 |

Tipos de campo soportados: texto, area (respeta filas), fecha dd/mm/aaaa con máscara + picker nativo, email, seleccion, moneda ($), fotos JPG/PNG, check, switch y anexos solo-PDF con vista previa. Campos condicionales con mostrarSi y limpieza automática de dependientes.

3.2 Redacción con IA (formaliza, no copia)

- POST /api/ia/redactar {id_tipo, datos}: pre-formaliza facultades y límites (coloquialismos a lenguaje formal; “Ninguno” a “Sin limitación alguna”), luego redacta. Carta poder usa machote exacto (título, lugar/fecha, destinatario+PRESENTE, facultades, límites, vigencia, Asimismo contextual máx. 110 palabras, firmas OTORGO/ACEPTO/TESTIGOS). Los otros 10 tipos usan prompt genérico + firma única.

- POST /api/ia/corregir {contenido, instrucción}: aplica solo la corrección pedida conservando formato; repetible desde el diálogo de vista previa (texto en solo lectura + barra ProgresoIA por fases).

- Proveedor real: OpenRouter con fallback multi-modelo ante 429/503 (default qwen3-8b-27b:free; 20-90 s en plan gratuito). Proxy Express con autenticación; el front nunca llama directo a la IA.

3.3 Generación de PDF institucional

reportlab (letter, Times): poder con lugar/fecha a la derecha, título centrado subrayado, cuerpo justificado y bloque de firmas indivisible (OTORGO/ACEPTO + TESTIGOS bajan juntos de hoja si no caben); genérico con firma única. Se guarda en documentos/Sistema legal/ y se registra como adjunto solo-PDF; descarga autenticada (Blob a iframe de 70vh o descarga).

3.4 Flujo de aprobación y trazabilidad

Generar con IA → Resumen (verificar datos) → Confirmar crea el documento en borrador (UI “En revisión”) + PDF → Revisión (dictamen) → Seguimiento (timeline con historial, adjuntos y responsable). Edición (“Editar y corregir”, ?editar=) solo para creador/admin en borrador/rechazado; al guardar vuelve a borrador, registra historial y re-avisa.

3.5 Clientes, notificaciones y usuarios

- Clientes con verificación y autorrelleno en el formulario (solo rellena vacíos; comisión solo vincula).

- Campanita: al crear/corregir avisa a supers del área + admins; al dictaminar avisa solo al creador (con motivo si fue rechazo); refresco cada 30 s.

- Usuarios por roles y áreas con matriz de permisos que edita el ROL (afecta a todos los del rol), baja lógica y pass genérica de alta.

4. Reglas de negocio (obligatorias)

| ID | Regla | Dónde se aplica |
| --- | --- | --- |
| RN-01 | Catálogo cerrado 4 + 11 + 137. Alta de tipo exige TIPOS + CAMPOS + BD. | tiposDocumentos.js, maestro.sql |
| RN-02 | Tipo depende de categoría; cambiar categoría resetea tipo y datos. | GenerarCarta / SelectorCategoriaTipo |
| RN-03 | Validación bloqueante: required, email, fecha válida dd/mm/aaaa, moneda, solo-PDF. Con errores no se abre el resumen. | CampoFormulario + handleSubmit |
| RN-04 | Solo el campo id==='fecha' trae la fecha de hoy automática. | GenerarCarta |
| RN-05 | Destinatario opcional SOLO en carta-poder e intención; resto con destinatario fijo. Vacío = “A quien corresponda”. Poder sin destinatario + cliente vinculado inyecta el nombre del cliente. | DestinatarioOpcional, ia.js enriquecerDestinatario |
| RN-06 | Anexos solo PDF (error “Solo se permiten archivos PDF”); fotos solo JPG/PNG. | CampoFormulario, server, adjuntos CHECK |
| RN-07 | Etiquetas fijas arriba (nunca flotantes); area respeta filas. | Etiqueta.jsx |
| RN-08 | La IA formaliza y no copia literal; poder con machote exacto; Asimismo contextual (prohibidos juicios salvo poder judicial). | ai-service main.py |
| RN-09 | Corregir con IA conserva formato y solo aplica la instrucción. | POST /corregir |
| RN-10 | Firmas del poder en bloque indivisible; genéricos con firma única. | pdf_carta_poder.py |
| RN-11 | Todo documento nace en borrador (etiqueta UI “En revisión”). | POST /documentos |
| RN-12 | Rechazar exige comentario (400 si falta); dictamen solo en borrador/por_revisar y solo admin/super/quien puede modificar. | Revision.jsx, documentos.js |
| RN-13 | Borrado con confirmación propia (sin window.confirm) y CASCADE a historial/adjuntos; requiere permiso eliminar. | Revision.jsx |
| RN-14 | Editar solo creador/admin en borrador/rechazado; vuelve a borrador + historial + re-aviso. | PATCH /:id/datos, Seguimiento |
| RN-15 | Cliente de alta por no-admin/super nace pendiente; verificar y baja solo admin/super; edición ajena sobre verificada la regresa a pendiente. | clientes.js, Clientes.jsx |
| RN-16 | Avisos: crear/corregir → supers del área + admins (sin el creador); dictamen → solo el creador (+ motivo si rechazo). | documentos.js, notificaciones.js |
| RN-17 | Supers solo su área y roles normales (no crean supers ni roles de otra área); admin crea todo; sin auto-baja ni auto-cambio de rol; admin sin área + rol sin área → 400. | usuarios.js |
| RN-18 | Folio manual con formato PREFIJO-AAAA-NNN (sin autogeneración en este ciclo). | GenerarCarta, documentos |
| RN-19 | Sesión JWT 8 h en localStorage con Bearer; 401/sin conexión → /Ingreso; heartbeat 30 s. | api.js, app.jsx, EstadoConexion |
| RN-20 | Los PDF anteriores se conservan al corregir (sin purga en este ciclo). | ia.js /pdf |

5. Arquitectura técnica (real, no la del PDF punto 2)

Front React 19 + Vite 8 + MUI 9 + Router 7 (:5173) → API Express 4 + MariaDB sislegal (:8000, JWT + bcrypt) → IA FastAPI + LangChain + OpenRouter + reportlab (:8001). Puertos fijos 5173 → 8000 → 8001; arranque con npm run todo + uvicorn en ai-service. Sustituciones vs. PDF: Azure OpenAI → OpenRouter (costo), Document Intelligence → sin OCR, PostgreSQL → MariaDB, Docker/CI/Entra → no usados en este ciclo.

| Contrato real | Efecto |
| --- | --- |
| POST /api/auth/login | token + usuario (bcrypt, JWT 8 h) |
| POST /api/ia/redactar · /corregir · /pdf | contenido formalizado, corrección, PDF institucional |
| POST /api/documentos · PATCH /:id/datos · PATCH /:id/estado · DELETE /:id | alta en borrador, corrección, dictamen con motivo, baja con CASCADE |
| GET /api/clientes · POST · PATCH /:id/verificar | verificados primero, alta pendiente, verificación |
| GET /api/notificaciones · PATCH /:id/leida | campanita con no-leídas y hace-cuánto |

6. Modelo de datos (resumen)

Fuente de verdad: db/maestro.sql — 15 tablas: areas, roles, puestos, categorias, permisos_rol, usuarios, clientes (verificado), tipos_documento, campos_tipo (137 filas), documentos (datos JSON + contenido MEDIUMTEXT + modelo_ia + id_cliente), documento_historial, adjuntos (solo-PDF), notificaciones, folios, auditoria. Seeds: 3 áreas, 5 roles, 20 permisos, 11 tipos, 137 campos, 10 puestos, 5 usuarios con hashes reales y cliente Acme verificado.

7. Seguridad y control de acceso

- RBAC por rol + área (permisos en el rol, no por usuario); login sin flag admin en localStorage (se usa /yo/permisos).

- Secretos fuera de git (.env ignorados; server usa root/1234 temporal — rotar a usuario sislegal).

- Errores 500 sin SQL al cliente; adjuntos validados a solo-PDF en back y front.

8. Riesgos y mitigación

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Machote jurídico desactualizado | Prompts versionados + dictamen humano obligatorio antes de aprobar. |
| Alucinación / copia literal de la IA | Pre-formalización + reglas PROHIBIDO copiar + vista previa solo lectura + corrección repetible. |
| Modelos free saturados (429/503) | Fallback multi-modelo + reintento en ~1 min + aviso en ProgresoIA. |
| Folio manual duplicado | Validación de unicidad en back (parcial); folios auto quedan a fase 2. |
| PII en logs | Máscaras y minimización pendientes (fase 2). |

9. Criterios de aceptación de esta propuesta

- Crear los 11 tipos de punta a punta y verlos en Revisión y Seguimiento tras recargar.

- Rechazo sin comentario bloqueado; borrado con confirmación propia; trazabilidad por folio.

- npm run build OK, npx eslint . limpio, node --check y py_compile OK, db:test OK (11/137/20).

10. Pendientes del residente (para cerrar el entregable)

- [PENDIENTE USUARIO: regla de folio oficial y quién autoriza duplicados].

- [PENDIENTE USUARIO: retención de PDF/datos personales y aviso de privacidad operativo].

- [PENDIENTE USUARIO: dueño de verificación de clientes y SLA de dictamen].

- [PENDIENTE USUARIO: vigencia y límites por tipo que deban dejar de ser texto libre].

- [PENDIENTE USUARIO: fecha de capacitación, asistentes y acta; fecha de cierre de estadías].

Fin de la propuesta — SisLegal v2.0 (30/09/2026). Documentos de referencia: PRD_A.md / PRD_BPluri.md / MVP.md / ProyectoLegal.md §§42-61.